Definição do Projeto

Pescadores Web

Unidade III - Gestão de Projetos

| Equipe | Felipe Barbosa Vieira ¦ Calebe Mendes Bezerra |
| --- | --- |
| Turma | Sistemas de Informação – UDF (2026) |
| Professor(a) | Prof. Dr. (a definir) |
| Data | Setembro de 2026 |

PBL + trabalho em equipes

Unidade: III - Gestão de Projetos  |  Entregável: Documento de definição do projeto

Finalidade: delimitar um problema real e orientar o desenvolvimento do projeto.

# 1. Identificação do projeto

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Título provisório do projeto | Pescadores Web – Sistema Web para Gestão de Doações e Ações Sociais |
| Curso / disciplina | Sistemas de Informação / Trabalho de Conclusão de Curso |
| Turma | Sistemas de Informação – UDF, 2026 |
| Equipe | Felipe Barbosa Vieira e Calebe Mendes Bezerra |
| Integrantes e funções iniciais | Felipe Barbosa Vieira – desenvolvimento back-end e modelagem de dados Calebe Mendes Bezerra – desenvolvimento front-end e levantamento de requisitos |
| Professor(a) | Prof. Dr. (a definir) |
| Data de elaboração | Setembro de 2026 |
| Versão do documento | 2.0 (revisão da versão 1.0, de junho de 2026) |

# 2. Visão geral

## 2.1 Resumo do projeto

Ações sociais voluntárias do Distrito Federal que distribuem marmitas, roupas e brinquedos controlam doações, estoque e voluntários por planilhas e mensagens de aplicativo, o que gera perda de informação, risco de falta de itens e dificuldade de prestar contas. O projeto desenvolve o Pescadores Web, sistema web gratuito (Laravel, FilamentPHP e MySQL) que centraliza voluntários, doações, estoque e ações, com dashboard para gestores e página pública para apoiadores. Espera-se reduzir o retrabalho, apoiar o planejamento das ações e ampliar a transparência, validando o sistema com testes de usabilidade junto aos gestores.

## 2.2 Declaração do projeto em uma frase

Nosso projeto utilizará os dados operacionais de doações, estoque, voluntários e ações sociais registrados no Pescadores Web para compreender o fluxo de recursos de ações sociais de pequeno porte, apoiando gestores voluntários do Distrito Federal na decisão de planejar, executar e prestar contas de suas atividades com mais transparência e eficiência.

# 3. Contexto e definição do problema

## 3.1 Contexto

Onde o problema ocorre? Em ações sociais voluntárias de pequeno porte do Distrito Federal, que distribuem marmitas, roupas e brinquedos a pessoas em situação de rua e a crianças acolhidas em orfanatos.

Quem é afetado? Os gestores voluntários, sobrecarregados pelo controle manual; os voluntários; os apoiadores e doadores, que não têm visibilidade do uso das doações; e, indiretamente, os beneficiários, que dependem de a ação ter os itens necessários.

Quais sinais, dados ou relatos indicam sua existência? O controle é feito em planilhas, mensagens de aplicativo e registros manuais. O Brasil tinha mais de 220 mil pessoas em situação de rua em 2020, um crescimento de cerca de 140% em relação a 2012 (NATALINO, 2020), o que mantém a demanda por essas ações.

Por que é importante investigá-lo agora? A demanda por assistência é alta e crescente, e ferramentas gratuitas e de código aberto permitem profissionalizar a gestão dessas ações sem custo proibitivo para grupos voluntários.

## 3.2 Problema central

Organizações sociais voluntárias do Distrito Federal enfrentam a falta de controle centralizado de doações, estoque e voluntários no contexto da gestão informal de ações de assistência social, produzindo perda de informações históricas, retrabalho operacional, risco de falta de itens nas ações e redução da confiança e do engajamento de doadores.

## 3.3 Evidências iniciais

| Evidência | Fonte | O que ela indica? | Confiabilidade / limitação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mais de 220 mil pessoas em situação de rua no Brasil em 2020 | IPEA / NATALINO, 2020 | Alta demanda por ações sociais e necessidade de gestão eficiente | Alta – nota técnica oficial; dados de 2020, podem estar desatualizados |
| 2. Ações organizadas por planilhas e mensagens de aplicativo | Levantamento de requisitos com a instituição (fichas de entrevista, observação e análise de planilhas) | A informalidade dificulta o controle de doações e a prestação de contas | Média – relato direto da organização; ainda não quantificado |
| 3. Soluções existentes voltadas a ONGs de grande porte ou a plataformas comerciais | Trabalhos correlatos (Grangeiro, 2017; Benatti Junior et al., 2019; Oliveira, 2018) | Lacuna de soluções acessíveis e integradas para pequenas organizações locais | Média – revisão de três trabalhos, sem análise sistemática |

# 4. Público-alvo e partes interessadas

## 4.1 Público-alvo principal

| Aspecto | Descrição |
| --- | --- |
| Quem são os usuários ou beneficiários? | Gestores e voluntários de ações sociais de pequeno porte no Distrito Federal, com acesso a computador ou celular. Os apoiadores são usuários da página pública. |
| Quais necessidades possuem? | Controlar doações recebidas e distribuídas, gerenciar estoque, cadastrar voluntários, agendar ações sociais e prestar contas aos apoiadores. |
| Como são afetados pelo problema? | Perdem informações históricas, têm dificuldade de prestar contas e sofrem sobrecarga operacional com controles manuais. |
| Que decisão ou ação poderão tomar com os resultados? | Planejar novas ações com base em dados reais de estoque e doações, justificar o uso dos recursos e engajar mais apoiadores. |

## 4.2 Partes interessadas

| Parte interessada | Interesse no projeto | Influência | Forma de envolvimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestores voluntários | Automatizar o controle das ações e reduzir o retrabalho | Alta | Usuários diretos (perfil Administrador); participam do levantamento de requisitos e dos testes |
| Voluntários colaboradores | Acompanhar atividades e registrar participação | Média | Usuários com acesso limitado (consulta) |
| Apoiadores / doadores | Acompanhar a aplicação das doações e ter mais confiança | Alta | Consumidores da página pública, sem autenticação |
| UDF / orientador | Avaliar o projeto como TCC | Alta | Orientação acadêmica e banca examinadora |

# 5. Objetivos do projeto

## 5.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema web, denominado Pescadores Web, para apoiar a gestão de uma ação social de distribuição de marmitas, roupas e brinquedos a pessoas em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal, centralizando as informações operacionais e ampliando a transparência para os apoiadores.

## 5.2 Objetivos específicos

| Nº | Objetivo específico | Evidência de conclusão |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levantar os requisitos funcionais e não funcionais da ação social | Quadros de requisitos RF01–RF08 e RNF01–RNF06, com origem e prioridade, e fichas do levantamento junto à organização |
| 2 | Modelar e implementar um banco de dados relacional adequado ao domínio | Diagrama ER implementado em MySQL com as entidades usuário, voluntário, doação, estoque, ação social e atividade |
| 3 | Desenvolver os módulos de gestão de voluntários, doações, estoque, ações sociais e atividades | Módulos funcionais: login, voluntários, doações, estoque e ações sociais |
| 4 | Disponibilizar um dashboard com estatísticas e uma página pública para apoiadores | Dashboard acessível aos gestores e página pública publicada |
| 5 | Validar o funcionamento do sistema por meio de testes com usuários | Relatório de testes de usabilidade com os gestores e registro dos ajustes finais |

## 5.3 Verificação dos objetivos

☑ São específicos e escritos com clareza.

☑ Podem ser verificados por meio de entregáveis ou métricas.

☑ São viáveis com os dados, recursos e tempo disponíveis.

☑ Estão diretamente relacionados ao problema central.

☑ Consideram os usuários e a decisão que será apoiada.

# 6. Perguntas de negócio

| Nº | Pergunta de negócio | Decisão apoiada | Dados necessários | Análise ou indicador possível |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quais itens do estoque estão abaixo do nível mínimo e precisam de reposição? | Planejar campanhas de arrecadação | Quantidade em estoque e nível mínimo por item | Alerta automático de estoque mínimo no painel |
| 2 | Qual é o volume de doações recebidas por período (mensal e trimestral)? | Prestar contas aos apoiadores e planejar as próximas ações | Registros de doações físicas e monetárias, com data | Gráfico de doações por período no dashboard |
| 3 | Quais voluntários participaram de mais ações sociais? | Reconhecer voluntários e escalar equipes para novas ações | Registros de participação de voluntários por ação | Ranking de participação por voluntário |
| 4 | Com que frequência as ações são realizadas e quantas pessoas são atendidas em cada uma? | Avaliar a regularidade das ações e comunicar resultados publicamente | Datas das ações, total de beneficiários atendidos e registros de atividades com fotos | Calendário de ações e total de atendimentos |
| 5 | Como se relacionam os itens recebidos por doação e os itens consumidos nas ações sociais? | Otimizar o uso dos recursos e reduzir desperdícios | Entradas de estoque via doações e saídas consumidas por ação | Indicador de aproveitamento (entradas × saídas) |

# 7. Hipóteses iniciais

| Hipótese | Como poderá ser testada? | Resultado que a refutaria? |
| --- | --- | --- |
| H1. Gestores e voluntários conseguem concluir as tarefas básicas (registrar doação, consultar estoque, agendar ação) em menos de 5 minutos, sem treinamento extenso. | Teste de usabilidade com cronometragem das tarefas, realizado com os gestores da organização. | A maioria dos participantes não conclui as tarefas em 5 minutos ou precisa de ajuda contínua. |
| H2. O alerta de estoque mínimo permite identificar, antes de uma ação, os itens que precisam de reposição. | Cadastrar itens com nível mínimo, simular saídas e verificar se o alerta é exibido; coletar a percepção dos gestores. | O alerta não é exibido corretamente ou os gestores o consideram difícil de perceber ou pouco útil. |
| H3. A centralização dos registros permite obter o total de doações por período sem consultar planilhas ou mensagens. | Comparar os totais do dashboard com a soma dos registros cadastrados no banco. | Existe discrepância entre o total exibido e os registros cadastrados. |

# 8. Dados necessários e viabilidade

| Conjunto ou fonte de dados | Variáveis principais | Formato | Acesso / responsável | Qualidade esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registros de doações da organização | Data, tipo (física ou monetária), valor ou quantidade, doador | Planilhas / manual | Gestores voluntários | Baixa – dados fragmentados e incompletos |
| Cadastro de voluntários | Nome, contato, ações em que participou | Papel / planilha | Gestores voluntários | Média – registros parciais |
| Registros de ações sociais realizadas | Data, local, itens distribuídos, voluntários envolvidos, fotos | Manual / fotos avulsas | Gestores voluntários | Baixa – sem padronização |
| Dados gerados pelo Pescadores Web (após a implantação) | Todos os módulos: doações, estoque, voluntários e ações | MySQL (relacional) | Sistema / equipe desenvolvedora | Alta – estruturado e validado pelo sistema |

## 8.1 Avaliação inicial dos dados

Disponibilidade: Os dados históricos estão parcialmente disponíveis em planilhas e registros manuais da organização. Os dados futuros serão gerados pelo próprio sistema.

Volume e período coberto: Estimativa de 1 a 2 anos de operação, com volume pequeno (centenas de registros), a confirmar com a organização. Os dados novos serão contínuos após a implantação.

Dados ausentes, duplicados ou inconsistentes previstos: Alta probabilidade de inconsistências nos registros manuais e de lacunas em datas e quantidades de doações antigas.

Necessidade de integração entre fontes: A importação dos dados históricos é opcional e depende da qualidade dos registros; se inviável, o sistema inicia com dados novos.

Restrições legais, contratuais ou institucionais: Os dados de voluntários e doadores são dados pessoais e exigem tratamento conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018).

## 8.2 Privacidade, ética e segurança

☑ A equipe verificou se há dados pessoais ou sensíveis (sim: dados de voluntários e doadores).

☑ A coleta e o uso dos dados possuem finalidade legítima e explícita (gestão interna e prestação de contas).

☑ O acesso será limitado às pessoas autorizadas (perfis Administrador e Voluntário).

☑ Dados pessoais serão minimizados, anonimizados ou pseudonimizados quando necessário.

☑ Possíveis vieses e impactos sobre grupos serão analisados.

☑ A divulgação dos resultados evitará reidentificação ou exposição indevida (a página pública exibe apenas estatísticas agregadas).

Cuidados específicos deste projeto: A chave Pix exibida na página pública deve ser institucional, não pessoal. Os beneficiários atendidos nas ações não são cadastrados individualmente: apenas o total de atendimentos é registrado, de forma agregada.

# 9. Escopo do projeto

| Dentro do escopo | Fora do escopo |
| --- | --- |
| Módulo de gestão de voluntários com níveis de acesso | Integração com sistemas externos de pagamento (além de exibir a chave Pix) |
| Controle de doações físicas e monetárias | Aplicativo móvel nativo (iOS/Android) |
| Controle de estoque com alerta de mínimo | Gestão financeira contábil da organização |
| Agendamento e registro de ações sociais com fotos | Módulo de comunicação interna ou chat entre voluntários |
| Dashboard de estatísticas para gestores | Integração com redes sociais para publicação automática |
| Página pública para apoiadores e testes de usabilidade com os gestores | Suporte a múltiplas organizações (multi-tenant) |

Restrições conhecidas: prazo limitado ao semestre letivo; tecnologias gratuitas e de código aberto; equipe reduzida (dois desenvolvedores); ausência de orçamento para infraestrutura paga; dependência da disponibilidade dos gestores voluntários para validação.

# 10. Resultados e entregáveis previstos

| Entregável | Descrição | Formato | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base tratada | Banco de dados relacional modelado e populado com dados de teste; carga de dados históricos apenas se a qualidade permitir | MySQL / SQL | Felipe | Integridade referencial e sem campos obrigatórios vazios |
| Análise exploratória | Levantamento e modelagem: requisitos, casos de uso, diagrama ER e fluxo do sistema | Documento PDF / UML | Calebe e Felipe | Requisitos validados com os gestores e aprovados pelo orientador |
| Visualizações / painel | Dashboard de doações, estoque e ações; página pública para apoiadores | Web (Laravel + Livewire) | Calebe | Dados corretos e acessíveis conforme o perfil |
| Relatório ou apresentação | TCC com a documentação completa do sistema | PDF / ABNT | Felipe e Calebe | Aprovação pela banca examinadora |
| Outro | Sistema Pescadores Web funcional e relatório de testes de usabilidade | Aplicação web (PHP/Laravel) | Equipe | RF01–RF08 implementados e testados com os gestores |

# 11. Critérios de sucesso

| Critério | Indicador ou evidência | Meta | Forma de verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Relevância para o problema | Os módulos atendem às necessidades levantadas com a organização | 100% dos requisitos RF01–RF08 implementados | Checklist dos requisitos funcionais |
| Qualidade dos dados | Dados consistentes, sem duplicatas e com integridade referencial | Banco sem erros de integridade | Validação pelo SGBD e testes de inserção |
| Qualidade da análise | O dashboard apresenta indicadores corretos e atualizados | Discrepância zero entre dados cadastrados e exibidos | Testes manuais comparando entrada e saída dos dados |
| Utilidade para o público-alvo | Gestores e voluntários usam o sistema sem treinamento extenso | Tarefas básicas concluídas em menos de 5 minutos | Teste de usabilidade com os gestores voluntários |
| Comunicação dos resultados | A página pública exibe informações claras para os apoiadores | Página acessível e compreensível sem autenticação | Acesso validado por um usuário externo |

# 12. Plano inicial de trabalho

| Etapa | Atividades principais | Responsável(is) | Prazo | Dependências |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definição | Levantamento de requisitos com a instituição, definição do escopo e modelagem ER | Felipe e Calebe | Mar/2026 | — |
| 2. Obtenção dos dados | Coleta dos registros históricos da organização (planilhas e anotações) | Calebe | Mar/2026 | Etapa 1 |
| 3. Preparação dos dados | Padronização e importação dos dados históricos aproveitáveis no MySQL | Felipe | Abr/2026 | Etapa 2 |
| 4. Análise / modelagem | Desenvolvimento dos módulos: acesso, voluntários, doações, estoque e ações sociais; em seguida, dashboard e página pública | Felipe e Calebe | Abr/2026 em diante (dashboard e página pública a concluir) | Etapa 3 |
| 5. Validação | Testes de usabilidade com os gestores, correção de falhas e ajustes finais | Felipe e Calebe | [definir conforme o calendário do TCC] | Etapa 4 |
| 6. Comunicação | Documentação final do TCC, apresentação à banca e entrega do sistema | Felipe e Calebe | [definir conforme o calendário do TCC] | Etapa 5 |

# 13. Riscos do projeto

| Risco | Probabilidade | Impacto | Estratégia de resposta | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilidade dos gestores para validação e testes | Média | Alto | Agendar reuniões com antecedência e usar protótipos para validação assíncrona | Calebe |
| Dados históricos incompletos ou inutilizáveis para importação | Alta | Médio | Iniciar o sistema com dados novos e permitir importação gradual | Felipe |
| Atraso no desenvolvimento por escopo maior que o previsto | Média | Alto | Priorizar os módulos essenciais (RF01–RF06) e entregar RF07 e RF08 em iteração final | Equipe |
| Problemas de segurança no acesso ao sistema | Baixa | Alto | Usar a autenticação nativa do Laravel e perfis de acesso com restrições explícitas | Felipe |

# 14. Organização da equipe

| Integrante | Papel principal | Responsabilidades | Apoio necessário |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Barbosa Vieira | Desenvolvedor back-end / modelagem de dados | Modelagem do banco, implementação dos módulos em Laravel, configuração do FilamentPHP e do MySQL | Acesso à instituição para testes e validação |
| Calebe Mendes Bezerra | Desenvolvedor front-end / analista de requisitos | Levantamento de requisitos, interface com Livewire e Tailwind CSS, página pública | Feedback dos gestores voluntários |

# 15. Validação da definição do projeto

☑ O problema é real, relevante e delimitado.

☑ O público-alvo e as partes interessadas estão identificados.

☑ O objetivo geral e os objetivos específicos são coerentes.

☑ As perguntas de negócio orientam decisões concretas.

☑ Há dados potencialmente disponíveis para responder às perguntas.

☑ O escopo é compatível com o prazo e os recursos.

☑ Os critérios de sucesso são mensuráveis.

☑ Riscos, privacidade, ética e segurança foram considerados.

☑ Funções e responsabilidades foram distribuídas.

# 16. Aprovação e registro de ajustes

| Responsável | Validação / observação | Data |
| --- | --- | --- |
| Representante da equipe (Felipe Barbosa Vieira) |  |  |
| Professor(a) / orientador(a) |  |  |

## Ajustes solicitados após a apresentação inicial

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________